BẢN TỔNG HỢP DỰ ÁN

NỀN TẢNG ĐẶT DỊCH VỤ SỬA CHỮA / TIỆN ÍCH TẠI NHÀ

(Ứng dụng di động Customer – Technician, Web Admin và Backend realtime)

Chú thích màu (bản cập nhật cách thanh toán): Nền vàng = nội dung sửa theo ghi chú của chủ dự án (ảnh). Nền xanh = bổ sung hoặc điều chỉnh để khớp tình huống thực tế khi ghi chú chưa đủ, cần chủ dự án xác nhận. Chữ không tô màu là nội dung gốc, giữ nguyên.

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu

Dự án xây dựng một nền tảng đặt dịch vụ sửa chữa và tiện ích tại nhà theo mô hình on-demand (tương tự Grab, Be), kết nối khách hàng có nhu cầu (điện, nước, điều hòa, dọn nhà…) với thợ đã được xác minh ở gần vị trí của họ. Hệ thống gồm bốn thành phần: ứng dụng mobile cho Khách hàng, ứng dụng mobile cho Thợ, Web Admin cho Quản trị viên và CSKH, cùng Backend API kèm dịch vụ realtime.

1.2. Mục tiêu

- Nghiệp vụ: rút ngắn thời gian tìm và gán thợ nhờ định vị và xếp hạng gợi ý; minh bạch quy trình từ đặt đơn, báo giá, thanh toán đến đánh giá.

- Vận hành: cho phép Admin duyệt hồ sơ thợ, xử lý khiếu nại, cấu hình giá, hoa hồng, khuyến mãi và theo dõi thống kê.

- Kỹ thuật: xây dựng kiến trúc modular monolith có thể mở rộng, bảo mật theo chuẩn OWASP, có kiểm thử tự động và chạy được trên hạ tầng chi phí thấp.

1.3. Thông tin chung

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Loại hình dự án | Đồ án chuyên ngành – xây dựng MVP kiểm chứng quy trình kết nối khách hàng với thợ độc lập đã xác minh. |
| Quy mô dự kiến | Quy mô giả định để thiết kế/kiểm thử: 100 thợ; 100 đơn/ngày; tối đa 50–100 người dùng đồng thời; không phải cam kết vận hành thực tế. |
| Khu vực triển khai | Thí điểm tại một số quận thuộc TP. Hồ Chí Minh; có khả năng mở rộng toàn thành phố sau khi đánh giá MVP. |
| Thời gian và nhân sự | 3 tháng; 2 người (đã chốt). |
| Ngân sách hạ tầng | 1 VPS/cloud nhỏ, ưu tiên chi phí thấp |

2. CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG (ACTOR)

| Actor | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- |
| Khách hàng (Customer) | Đặt dịch vụ, theo dõi đơn, thanh toán, đánh giá thợ, khiếu nại. |
| Thợ (Technician) | Nộp hồ sơ xác minh, nhận và xử lý đơn, báo giá phát sinh, theo dõi thu nhập và rút tiền. |
| Quản trị viên (Admin) | Duyệt thợ, quản lý người dùng, danh mục, giá, đơn hàng, khuyến mãi, hoa hồng, báo cáo. |
| Nhân viên CSKH | Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, yêu cầu hỗ trợ; chuyển tiếp sự cố nghiêm trọng cho Admin. |
| Hệ thống bên thứ ba | VNPay, MoMo (thanh toán); Firebase Cloud Messaging, SMS, Email (thông báo); Google Maps API (bản đồ, định vị). |

3. PHẠM VI CHỨC NĂNG

3.1. Ứng dụng Khách hàng

- Tài khoản và hồ sơ: đăng ký/đăng nhập bằng email, số điện thoại, OTP; quản lý hồ sơ, nhiều địa chỉ; quản lý phương thức thanh toán dạng token (không lưu số thẻ).

- Đặt dịch vụ: khách tìm kiếm danh mục, xem bảng giá tham khảo, mô tả sự cố và đính kèm hình ảnh, chọn nhu cầu xử lý sớm hoặc nêu thời gian mong muốn (nếu có), sau đó gửi yêu cầu; khách không phải tự chọn thợ hoặc tự tạo lịch cho thợ. Khách xem giá dao động sửa chữa (tiền công min–max cộng phí di chuyển nếu có). Hệ thống tự tìm, xếp hạng và lần lượt gửi đề nghị đến thợ phù hợp chuyên môn, khu vực và khả năng phục vụ. Ưu tiên thợ đang rảnh đối với đơn cần xử lý sớm; nếu chưa có thợ rảnh phù hợp, hệ thống có thể đề nghị thợ đang thực hiện đơn khác nhận thêm việc ở thời điểm sau. Thợ chấp nhận và cung cấp thời gian dự kiến bắt đầu, hệ thống tự thông báo cho khách thời gian đến dự kiến, giá/phí di chuyển và yêu cầu xác nhận; khách đồng ý thì hệ thống xác lập lịch, không đồng ý hoặc hết hạn thì hệ thống tự tìm thợ tiếp theo. Trường hợp thợ từ chối, không trả lời hoặc dự kiến quá muộn so với yêu cầu, hệ thống cũng tự chuyển đề nghị đến thợ khác và cập nhật kết quả tìm kiếm cho khách. Không tự chèn đơn vào lịch đã kín; khách được quyền hủy yêu cầu theo quy định.

- Theo dõi đơn: trạng thái realtime (đã đặt → thợ nhận → đang di chuyển → đang thực hiện → hoàn thành); xem vị trí thợ trên bản đồ; chat/gọi điện; xác nhận hoàn thành; khiếu nại. Hệ thống tách trạng thái công việc (đang xử lý/hoàn thành) với trạng thái thanh toán (chưa trả/đã trả/cần đối soát); hoàn thành công việc không đồng nghĩa khách đã thanh toán.

- Thanh toán và đánh giá: thanh toán QR/chuyển khoản ngân hàng qua cổng được cấp phép (VNPay ở MVP) hoặc tiền mặt, cùng một số tiền đã duyệt; biên nhận điện tử trong app; xem lịch sử hóa đơn; chấm sao và nhận xét thợ sau khi thanh toán. Thanh toán thẻ và các ví điện tử khác chuyển sang giai đoạn 2.

- Duyệt giá và bảo hành: duyệt báo giá chi tiết theo hạng mục sau khảo sát; duyệt lại khi phát sinh làm tăng tổng tiền (nhận thông báo trên app, email hoặc tin nhắn); yêu cầu bảo hành cho đơn đã hoàn thành trong thời hạn 2–3 tháng theo hạng mục. Đơn đã sửa lưu ảnh trước/sau (khi phù hợp), danh sách hạng mục thực hiện và bản báo giá được khách duyệt để phục vụ đối soát, bảo hành; không yêu cầu ảnh chứa thông tin riêng tư ngoài phạm vi công việc.

- Khác: thông báo push/email; sử dụng mã giảm giá. Tính năng giới thiệu bạn bè (referral) chuyển sang giai đoạn 2.

3.2. Ứng dụng Thợ

- Tài khoản: đăng ký, nộp hồ sơ (CCCD, chứng chỉ nghề) chờ Admin duyệt; cập nhật kỹ năng, khu vực hoạt động; bật/tắt trạng thái sẵn sàng nhận việc.

- Nhận và xử lý đơn: thợ được hệ thống tự gửi đề nghị phù hợp theo chuyên môn, khu vực, vị trí và lịch đang có; chấp nhận hoặc từ chối; cập nhật trạng thái, lập báo giá sau khảo sát, gửi báo giá phát sinh chờ khách duyệt, chat/gọi điện và xem chỉ đường. Với thợ đang rảnh, thợ chấp nhận và xác nhận thời gian có thể xuất phát; với thợ đang thực hiện đơn khác, thợ chỉ được nhận thêm yêu cầu nếu dự kiến sắp xếp được thời gian, phải đề xuất thời điểm bắt đầu sau khi tính phần việc còn lại và di chuyển. Hệ thống tự chuyển thời gian đề xuất thành thông báo cho khách để xác nhận, không yêu cầu khách tự đặt lịch. Thợ từ chối hoặc không phản hồi đúng hạn thì hệ thống tìm thợ khác; chỉ giữ lịch chính thức khi cả thợ lẫn khách đã đồng ý và không trùng các đơn đã xác nhận.

- Công việc và thu nhập: xem lịch làm việc, lịch sử đơn; xem thu nhập, đối soát; yêu cầu rút tiền. Sau khi sửa xong, thợ báo lại cho hệ thống số tiền đã thu; hệ thống trừ hoa hồng vào ví thợ (bước trung gian). Số dư ví thợ ghi nhận bằng sổ cái, mỗi lần cộng hoặc trừ gắn mã đơn. Phân biệt số dư tiền đã thu hộ qua cổng, số dư khả dụng rút, và công nợ hoa hồng từ đơn thu trực tiếp; không ghi nhận trừ công nợ là nền tảng đã thực thu tiền. Việc bù trừ công nợ vào khoản chi trả từ cổng chỉ thực hiện theo điều khoản đã công bố và được kiểm tra đối soát.

- Khác: xem đánh giá; phản hồi hoặc khiếu nại đánh giá không công bằng.

3.3. Web Admin và CSKH

- Quản lý người dùng: duyệt/từ chối hồ sơ thợ; khóa/mở khóa tài khoản; tìm kiếm, lọc. Theo dõi tỷ lệ hoàn thành, nhận/hủy đơn, yêu cầu bảo hành, khiếu nại và công nợ; mọi quyết định hạn chế tài khoản phải lưu lý do, có cơ chế giải trình/kháng nghị.

- Quản lý dịch vụ: thêm/sửa/xóa danh mục; cấu hình bảng giá tham khảo và khu vực hoạt động. Cấu hình tiền công min–max theo hạng mục, ngưỡng phí di chuyển (10 km) và đơn giá 5.000đ/km vượt ngưỡng. Cấu hình thời hạn bảo hành theo hạng mục (2–3 tháng).

- Quản lý đơn: xem toàn bộ đơn theo trạng thái, khu vực, thời gian; can thiệp/hủy đơn khi tranh chấp; xử lý khiếu nại. Xử lý đơn ở trạng thái “Cần đối soát” và tranh chấp thanh toán. Admin/CSKH xem bằng chứng công việc (ảnh trước/sau, báo giá được duyệt, nhật ký trạng thái), xử lý các ca không sửa được, thiếu vật tư, đổi thợ và bất đồng thời gian hẹn.

- Báo cáo: doanh thu theo ngày/tháng/khu vực/loại dịch vụ; hiệu suất thợ; xuất Excel/PDF.

- Cấu hình: mã giảm giá, tỷ lệ hoa hồng, thông báo hệ thống (broadcast).

- CSKH: tiếp nhận, phân phối và trả lời phiếu hỗ trợ trên Web Admin; ghi nhận và chuyển tiếp sự cố nghiêm trọng.

3.4. Tính năng bổ sung

- Chat trong đơn (Khách ↔ Thợ): nhắn tin văn bản và hình ảnh, lưu lịch sử trong PostgreSQL, có trạng thái đã gửi/đã đọc; chỉ mở khi đơn đang hoạt động và đóng sau khi hoàn thành 24 giờ; lọc nội dung nhạy cảm, chống XSS, cho phép báo cáo tin nhắn.

- Chatbox hỗ trợ người dùng: trả lời câu hỏi thường gặp (giá, hủy đơn, thanh toán, khiếu nại) và cho phép chuyển sang nhân viên CSKH thật; CSKH có hàng đợi và trạng thái phiếu hỗ trợ.

3.5. Vòng đời đơn hàng

Vòng đời đơn theo state machine, ghi nhận lịch sử chuyển trạng thái: Khách gửi yêu cầu → Đang tìm thợ → Đã gửi đề nghị cho thợ → Thợ chấp nhận và báo thời gian dự kiến → Chờ khách xác nhận → Đã xác nhận/Đã lên lịch → Đang di chuyển → Đang khảo sát → Chờ duyệt báo giá → Đang thực hiện → Hoàn thành. Với thợ đang bận, hệ thống chỉ gửi yêu cầu nhận việc sau ca đang thực hiện khi lịch còn khả năng sắp xếp; thợ đề xuất giờ, hệ thống thông báo cho khách, khách chấp thuận mới chốt lịch. Thợ từ chối, hết hạn hoặc khách không đồng ý: quay lại Đang tìm thợ và chuyển thợ phù hợp kế tiếp; nếu hết phương án, thông báo chưa tìm được thợ để khách giữ chờ hoặc hủy. Trước xác nhận, lịch đề xuất chỉ là giữ chỗ tạm có thời hạn, không được xem là đơn đã gán. Các nhánh hủy, không sửa được, hẹn lại, duyệt phát sinh và khiếu nại được ghi nhận riêng. Trạng thái thanh toán (chưa thanh toán/đã thanh toán/cần đối soát) quản lý độc lập với trạng thái công việc; không bắt đầu sửa chữa khi báo giá chưa được khách duyệt.

4. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Các giá trị dưới đây là mặc định đề xuất, có thể điều chỉnh theo thực tế.

| Nội dung | Quy tắc |
| --- | --- |
| Tìm và gán thợ | Hệ thống tự tiếp nhận yêu cầu dịch vụ (khách không phải tự chọn thợ), tìm thợ phù hợp chuyên môn, vị trí và lịch; lọc gần trong 5 km đường chim bay, mở rộng 10 km và phạm vi bổ sung theo cấu hình nếu cần. Ưu tiên thợ đang rảnh; mỗi thợ có tối đa 60 giây để phản hồi và lần lượt thử tối đa 5 thợ (cấu hình được). Nếu chưa có người rảnh, có thể gửi đề nghị cho thợ đang làm đơn khác phù hợp chuyên môn: thợ chọn chấp nhận kèm giờ có thể bắt đầu sau việc đang làm hoặc từ chối. Hệ thống kiểm tra khoảng trống lịch và thời gian di chuyển, rồi tự gửi thông báo kết quả gợi ý giờ đến và phí tới khách; chỉ khi khách xác nhận mới phân công và chốt lịch. Nếu thợ/khách từ chối hoặc không phản hồi trong hạn, tự tìm thợ tiếp theo, không chuyển việc sang trạng thái đã nhận. Hết thợ khả dụng: thông báo khách chưa tìm được thợ và cho lựa chọn tiếp tục chờ hoặc hủy. Redis GEO dùng lọc gần; Google Maps dùng đường thực tế cho phí di chuyển. Không phân công đồng thời hai đơn có thời gian chồng lấn cho một thợ. |
| Xếp hạng gợi ý thợ | Khoảng cách 40% + đánh giá 30% + tỷ lệ nhận đơn 20% + tỷ lệ hoàn thành 10%. |
| Giá ước tính và xác nhận đặt | Khách xem giá dao động = tiền công sửa min–max + phí di chuyển. Phí di chuyển = số km vượt 10 km × 5.000đ; từ 10 km trở xuống là 0đ. Sau khi thợ được hệ thống tìm thấy và phản hồi kèm thời gian có thể đến, hệ thống tự gửi giá ước tính, phí di chuyển và thời gian dự kiến qua thông báo cho khách; khách xác nhận hoặc từ chối (chọn lý do nếu cần). Khách không tự chọn hoặc tự tạo lịch thợ. Dấu “−” trong ghi chú gốc được hiểu là “+” (cộng phí di chuyển) [CẦN XÁC NHẬN]. Giá ước tính chỉ gồm tiền công, chưa gồm vật tư; app ghi rõ điều này. Quãng đường lấy từ vị trí thợ lúc nhận đơn tới địa chỉ khách, làm tròn lên 1 km (ví dụ 12,3 km → 13 km → vượt 3 km → 15.000đ); phí được chốt tại bước xác nhận lại. Khách không phản hồi trong 5 phút hoặc từ chối: hết hạn đề nghị, hệ thống tự tiếp tục tìm thợ khác phù hợp nếu yêu cầu còn hiệu lực; không tự thu phí khi chưa có lịch được xác nhận. Khách có thể chủ động kết thúc yêu cầu; hệ thống ghi lý do. Khung giá chỉ mang tính tham khảo và chưa gồm vật tư. Trường hợp thợ nhận đơn hẹn giờ khi đang bận, khách cần duyệt thêm thời điểm bắt đầu dự kiến, không tính là thợ đang di chuyển ngay. Thời gian tính phí di chuyển và điểm xuất phát được chốt lúc xác nhận đặt lịch/nhận đơn, hiển thị cho khách trước khi đồng ý. |
| Khách hủy đơn | Miễn phí trước khi thợ nhận và trong 5 phút sau khi thợ nhận. Sau đó phí 20.000đ. Khi thợ đã đến nơi: 50% phí kiểm tra. |
| Thợ hủy đơn | Cảnh báo; quá 3 lần/tuần thì tạm khóa nhận đơn 24 giờ. |
| Báo giá sau khảo sát | Khách có 10 phút để xác nhận. Nếu từ chối thì chỉ trả phí kiểm tra và phí di chuyển (nếu có). Báo giá chi tiết theo hạng mục, phân theo loại hình sửa chữa, khách duyệt trong app; thông báo gửi qua app, kèm email hoặc tin nhắn. Mỗi hạng mục gồm tiền công và vật tư; tiền công nằm trong khoảng min–max Admin cấu hình, vượt mức tối đa phải ghi lý do và bị gắn cờ cho Admin. Quá 10 phút không phản hồi: hệ thống nhắc một lần, thêm 5 phút vẫn không phản hồi thì xử lý như từ chối. Sau khảo sát, nếu thiếu vật tư, thợ có thể đề nghị hẹn lại với thời gian và chi phí được khách đồng ý. Nếu không đúng chuyên môn/không đủ năng lực, chuyển thợ qua CSKH; không mặc nhiên thu phí kiểm tra do lỗi điều phối hoặc năng lực thợ. Nếu khách từ chối báo giá hợp lệ, chỉ thu phí kiểm tra/di chuyển đã công bố trước và được khách chấp thuận. |
| Duyệt lại khi phát sinh | Khi phát sinh trong lúc sửa làm tăng tổng tiền so với báo giá đã duyệt, thợ tạo báo giá bổ sung và khách duyệt lại trên app; hệ thống gửi thông báo trên app, email hoặc tin nhắn. Thợ không làm hạng mục phát sinh khi khách chưa duyệt. Thời gian duyệt 10 phút. Khách từ chối hoặc không phản hồi: giữ phạm vi đã duyệt, thợ hoàn thành phần đã duyệt hoặc dừng và khách trả phần việc đã làm (CSKH xác định nếu có tranh cãi). Phát sinh làm giảm tổng tiền: chỉ thông báo cho khách. |
| Xác nhận hoàn thành | Tự động xác nhận sau 24 giờ nếu khách không phản hồi. Thợ cung cấp hạng mục đã làm và chứng cứ phù hợp (ảnh trước/sau nếu được phép); khách có thể xác nhận kết quả hoặc mở khiếu nại. Việc tự xác nhận kết thúc công việc sau 24 giờ không tự xác nhận đã thu tiền hoặc kết thúc khiếu nại đang xử lý. |
| Thanh toán COD (bước trung gian) | Khách thanh toán tiền mặt trực tiếp cho thợ sau khi hoàn thành. Thợ chọn “đã thu đủ” hoặc “thu thiếu/không thu được” kèm lý do, không tự sửa tổng tiền đã được khách duyệt. Hệ thống tính hoa hồng từ báo giá hợp lệ, ghi khoản phải trả trong sổ cái công nợ hoa hồng; nếu ví có số dư khả dụng hợp lệ thì được khấu trừ theo điều khoản, không coi ghi nợ là đã thu tiền. Thợ cần xác nhận thu tiền và chuyển khoản thanh toán công nợ hoa hồng cho nền tảng trong vòng 24 giờ kể từ hoàn thành. Quá hạn: gửi nhắc, đánh dấu quá hạn; khi công nợ COD vượt 200.000đ thì tạm ngừng giao đơn thu tiền mặt cho tới khi xử lý. Không buộc khách phải thanh toán trong 24 giờ: khách thanh toán sau hoàn thành theo hình thức đã chọn, tranh chấp hoặc khoản chưa thu chuyển CSKH. Khách được yêu cầu xác nhận số đã thanh toán; hai bên khai khác nhau thì chuyển “Cần đối soát”, không tự khẳng định đã thu tiền chỉ do hết giờ. Mọi công nợ và khoản thanh toán công nợ gắn mã đơn, mã giao dịch và lịch sử không thể sửa xóa. |
| Thanh toán QR/chuyển khoản | Khách quét mã QR hoặc chuyển khoản ngân hàng qua cổng được cấp phép (VNPay ở MVP). Mã QR gắn mã đơn và đúng số tiền thanh toán, hiệu lực 15 phút, tạo lại được. Tiền về qua cổng; hệ thống ghi có vào ví thợ phần còn lại sau khi trừ hoa hồng, thợ rút theo quy tắc rút tiền. Sai số tiền, giao dịch trễ hạn hoặc thiếu mã tham chiếu: chuyển “Cần đối soát”, không tự đóng đơn. Cổng lỗi: khách chuyển sang tiền mặt. Mô hình thu hộ cần xác nhận pháp lý [CẦN XÁC MINH]. Phân biệt ví ghi nhận khoản phải trả cho thợ với tài khoản thanh toán thực tế. Chỉ ghi số dư có thể rút khi cổng đã xác nhận giao dịch và giao dịch được đối soát; hoàn tiền hoặc tranh chấp phải khóa phần liên quan. Việc thu hộ, giữ tiền và chi trả thực tế cần đối chiếu quy định và hợp đồng với đơn vị thanh toán trước khi triển khai thương mại. |
| Số tiền thanh toán | Tiền khách phải trả = tổng báo giá cuối cùng đã duyệt (tiền công + vật tư) + phí di chuyển được chấp thuận − giảm giá hợp lệ. Trường hợp hủy/từ chối sau khảo sát: chỉ thu phí kiểm tra và di chuyển nếu thuộc chính sách đã hiển thị, khách đã chấp thuận và không do lỗi của thợ/hệ thống. Ví dụ: tiền công 350.000đ, vật tư 170.000đ → giá trị dịch vụ 520.000đ; phí di chuyển 15.000đ → khách trả 535.000đ. Phương án hoa hồng đề xuất: 15% trên tiền công 350.000đ = 52.500đ, không tính trên vật tư và phí di chuyển; tiền còn lại thuộc thợ 482.500đ trước các bù trừ/công nợ khác. Thanh toán tiền mặt: thợ thu 535.000đ và phát sinh công nợ hoa hồng 52.500đ; thanh toán qua cổng: ghi khoản phải trả thợ 482.500đ khi đã đối soát. Số tiền được chốt theo từng phiên bản báo giá, không theo thợ tự khai. |
| Hoa hồng nền tảng | Tỷ lệ mặc định đề xuất 15% trên TIỀN CÔNG của các hạng mục đã được khách duyệt và thực hiện; không tính hoa hồng trên vật tư và phí di chuyển. Admin có thể cấu hình tỷ lệ theo danh mục và áp dụng phiên bản cấu hình tại thời điểm chốt đơn; phải công khai cho thợ trước khi nhận đơn. Đây là phương án nghiệp vụ đề xuất, cần chủ dự án xác nhận trước khi cố định công thức trong API/CSDL. |
| Hoàn tiền và khiếu nại | Khách khiếu nại trong 7 ngày; CSKH xử lý trong 24 giờ. Khi có tranh chấp, khóa các bút toán chi trả liên quan; CSKH rà soát bản báo giá, xác nhận của hai bên và bằng chứng công việc, ghi quyết định kèm lý do. Thời hạn phản hồi 24 giờ là mục tiêu xử lý ban đầu, không cam kết mọi tranh chấp được giải quyết xong trong 24 giờ. |
| Bảo hành | Bảo hành gắn với đơn, thời hạn 2–3 tháng, phạm vi theo hạng mục. Admin cấu hình thời hạn từng hạng mục (60 hoặc 90 ngày, mặc định 60 ngày [Đề xuất]) tính từ ngày thanh toán. Khách tạo yêu cầu trong thời hạn; CSKH xác nhận phạm vi và tạo đơn bảo hành 0đ liên kết đơn gốc, ưu tiên thợ cũ. Không thu tiền khách, không tính hoa hồng; chi phí di chuyển của đơn bảo hành do bên nào chịu [TBD]. Loại trừ: hư hỏng ngoài hạng mục đã sửa hoặc do người dùng gây ra. Đơn bảo hành liên kết đơn gốc và hạng mục được bảo hành; ghi ảnh/bằng chứng theo sự đồng ý của khách. Chi phí di chuyển của bảo hành và trường hợp lỗi do sử dụng phải được quy định rõ khi ban hành chính sách, không tự thu trong MVP. |
| Đánh giá | 1–5 sao trong 7 ngày sau hoàn thành và đã thanh toán; thợ có quyền phản hồi. |
| Rút tiền của thợ | Tối thiểu 200.000đ; xử lý trong 1 ngày làm việc. |
| Mã giảm giá | Có hạn dùng, giới hạn số lần, điều kiện đơn tối thiểu; không cộng dồn nhiều mã. |

5. CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC

5.1. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mobile | Flutter 3.x, Dart 3.x | Một codebase; state management: Bloc hoặc Riverpod (chưa chốt) |
| Backend | Node.js LTS + NestJS | Modular monolith |
| Database chính | PostgreSQL 16 + PostGIS | Nguồn dữ liệu đúng, lưu vĩnh viễn |
| Cache / hỗ trợ | Redis | Chỉ là lớp hỗ trợ, không lưu dữ liệu chính |
| Realtime | Socket.IO | Trạng thái đơn, chat, vị trí thợ |
| Web Admin | ReactJS + TypeScript |  |
| Lưu file / ảnh | S3-compatible hoặc Cloudinary | Upload qua signed URL |
| Thanh toán | VNPay, MoMo, tiền mặt | Kiểm thử trên sandbox |
| Bản đồ | Google Maps API | Định vị, chỉ đường, khoảng cách |
| Thông báo | Thông báo trên app,gọi điện xác nhận, Email |  |
| Triển khai | Docker, GitHub Actions | 3 môi trường: Dev / Staging / Production |

5.2. Nguyên tắc kiến trúc

- Backend theo Clean/Layered Architecture (Controller → Service → Repository), triển khai dạng modular monolith, tách microservice khi cần.

- Mobile phân lớp presentation / domain / data.

- Áp dụng SOLID, DRY, dependency injection và 12-factor app (tách cấu hình khỏi code).

- API REST có versioning (/api/v1), định dạng lỗi thống nhất, phân trang, idempotency key cho tạo đơn và thanh toán.

- Sự kiện nghiệp vụ (đơn mới, thợ nhận, hoàn thành…) phát qua event/queue để tách rời các module.

- Ghi lại quyết định kiến trúc quan trọng bằng ADR (lý do chọn, phương án bị loại); tham chiếu chất lượng ISO/IEC 25010.

5.3. Vai trò của Redis

Redis chỉ là lớp hỗ trợ. Dữ liệu quan trọng (đơn hàng, tin nhắn, giao dịch) luôn được ghi vào PostgreSQL.

| Mục đích | Cách dùng | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| OTP | String + TTL 5 phút | Giới hạn số lần thử và số lần gửi |
| Session / Refresh token | String hoặc Hash + TTL | Cho phép thu hồi token |
| Cache danh mục, bảng giá | String (JSON) hoặc Hash, TTL ngắn | Xóa cache khi Admin cập nhật |
| Vị trí thợ realtime | Redis GEO (GEOADD / GEOSEARCH) | Chỉ lưu khi thợ online, có TTL |
| Phát sự kiện realtime | Pub/Sub + Socket.IO adapter | Pub/Sub không lưu tin nhắn; chat lưu ở PostgreSQL |
| Hàng đợi tác vụ nền | BullMQ | Có retry và dead-letter queue |
| Rate limiting | String + INCR + EXPIRE | Theo IP, user, endpoint |
| Chống nhận trùng đơn | SET NX + TTL | Bắt buộc kết hợp optimistic locking (cột version) trong DB |

5.4. Chiến lược caching

- Mẫu cache-aside: đọc cache trước; nếu miss thì đọc PostgreSQL rồi ghi lại vào cache.

- Nên cache: danh mục dịch vụ, bảng giá tham khảo, cấu hình hệ thống, hồ sơ công khai của thợ, thống kê Admin. Không cache: trạng thái thanh toán, số dư ví, trạng thái đơn đang xử lý.

- TTL đề xuất: danh mục/bảng giá 1 giờ; hồ sơ thợ 10 phút; thống kê 5 phút. Xóa cache ngay khi dữ liệu gốc thay đổi.

- Quy ước key: cache:{đối_tượng}:{id}:{phần_dữ_liệu}, ví dụ cache:technician:123:profile.

- Chống cache stampede (khóa ngắn hoặc TTL ngẫu nhiên); nếu Redis lỗi, hệ thống tự đọc DB, không được sập; đo tỷ lệ cache hit/miss và cảnh báo khi bất thường.

6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

| Tiêu chí | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hiệu năng | API phản hồi < 500 ms (p95); cập nhật trạng thái đơn realtime < 2 giây; chịu tải theo quy mô ở mục 1.3. |
| Độ tin cậy | Xử lý các tình huống: nhiều thợ nhận cùng một đơn, thợ mất kết nối, thanh toán thất bại hoặc gọi trùng, server khởi động lại. Độ sẵn sàng mục tiêu 99,5%. |
| Khả năng mở rộng | Backend stateless để scale ngang; thiết kế modular để tách microservice về sau. |
| Khả năng bảo trì | Code sạch, có tài liệu API (OpenAPI/Swagger), quy ước đặt tên và commit thống nhất, linter, code review. |
| Đa ngôn ngữ | Tiếng Việt và Tiếng Anh. |

7. BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU

Tham chiếu: OWASP API Security Top 10, OWASP MASVS (mobile), Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (bản hiện hành).

| Nhóm | Biện pháp |
| --- | --- |
| Xác thực | Access token ngắn hạn (~15 phút); refresh token xoay vòng, thu hồi được; OTP có TTL, giới hạn số lần thử và gửi. |
| Phân quyền | RBAC kết hợp kiểm tra quyền trên từng đối tượng, chống truy cập đơn của người khác (BOLA/IDOR). |
| Mã hóa | TLS 1.2+; mã hóa CCCD và giấy tờ khi lưu (AES-256); mật khẩu băm Argon2id hoặc bcrypt. |
| Thanh toán | Không lưu số thẻ, dùng token của cổng thanh toán; kiểm tra chữ ký webhook VNPay/MoMo; đối soát giao dịch; idempotency. Số dư ví thợ chỉ thay đổi qua sổ cái chỉ ghi thêm (không sửa, không xóa), mỗi bút toán gắn mã đơn và người thực hiện. Webhook lệch số tiền hoặc thiếu mã tham chiếu chuyển “Cần đối soát”. |
| Bảo mật mobile | Token lưu trong Keychain/Keystore; cân nhắc certificate pinning; phát hiện root/jailbreak; obfuscation; không ghi log dữ liệu nhạy cảm. |
| Quyền riêng tư | Chỉ chia sẻ vị trí thợ khi đơn đang hoạt động; ẩn số điện thoại thật (gọi qua số trung gian); xóa metadata EXIF của ảnh; màn hình đồng ý xử lý dữ liệu; cho phép xóa tài khoản và dữ liệu. |
| Upload và nội dung | Kiểm tra loại file/dung lượng, dùng signed URL, chống XSS/injection trong chat và mô tả đơn. |
| Vận hành và audit | Audit log thao tác của Admin/CSKH; quản lý secret ngoài code; quét lỗ hổng thư viện; backup mã hóa; chính sách lưu trữ/xóa dữ liệu; kế hoạch xử lý sự cố lộ dữ liệu. |

8. YÊU CẦU RIÊNG CHO ỨNG DỤNG MOBILE

- Phiên bản tối thiểu: Android 8+

- Mạng yếu: đủ trạng thái loading/lỗi/rỗng, có retry, tự kết nối lại realtime, lưu tạm nháp đơn.

- Định vị: xin quyền đúng lúc và giải thích lý do; theo dõi nền chỉ khi có đơn; gửi vị trí mỗi 5–10 giây để tiết kiệm pin và chi phí Google Maps.

- Push notification: phân loại kênh, xử lý khi bị từ chối quyền, deep link vào đúng màn hình đơn.

- Hiệu năng: khởi động lạnh < 3 giây; nén ảnh trước khi upload.

- Sau phát hành: crash reporting (Crashlytics hoặc Sentry), analytics, feature flag, force update.

- Tuân thủ cửa hàng ứng dụng: chức năng xóa tài khoản trong app, khai báo Data Safety trên Google Play, giải thích quyền vị trí nền.

- Giao diện: nhất quán theo design system; hỗ trợ cỡ chữ linh hoạt; chế độ tối (chưa chốt có/không).

9. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ VẬN HÀNH

9.1. Chiến lược kiểm thử

| Loại kiểm thử | Công cụ đề xuất | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Unit test | Jest, Flutter test | Logic nghiệp vụ, độ phủ 70–80% |
| Integration test | Supertest + Testcontainers | API với PostgreSQL và Redis thật |
| Mobile UI / E2E | Flutter integration_test, Patrol hoặc Maestro | Đăng nhập OTP, đặt đơn, theo dõi đơn, thanh toán |
| Hiệu năng | k6 | Tải theo quy mô dự án, độ trễ realtime |
| Bảo mật | SAST, quét dependency, OWASP ZAP | Phân quyền từng vai trò, lỗ hổng phổ biến |
| Thanh toán | Sandbox VNPay/MoMo | Thành công, thất bại, webhook lặp |

Kịch bản bắt buộc có test:

- Hai thợ đồng thời nhận cùng một đề nghị; khách hủy khi thợ vừa chấp nhận. Kiểm thử điều phối tự động: hệ thống ưu tiên thợ rảnh; thợ đang bận vẫn có thể được gửi lời mời cho khung giờ sau; thợ trả lời kèm giờ dự kiến, hệ thống chủ động thông báo khách; khách đồng ý mới chốt lịch; khách từ chối/thợ từ chối/quá hạn phản hồi thì tự chuyển sang thợ tiếp theo. Kiểm tra ngăn trùng lịch, hết hạn giữ chỗ tạm, thợ đổi giờ vì đơn trước kéo dài, và không tự coi sự im lặng của khách là đồng ý.

- Mất mạng giữa chừng; thợ mất kết nối khi đang thực hiện.

- Thanh toán lỗi hoặc bị gọi trùng; webhook đến trễ hoặc lặp.

- Thợ khai sai số tiền mặt; khách chuyển thiếu, thừa hoặc trễ so với hạn QR; phát sinh bị từ chối hoặc không phản hồi; quãng đường đúng 10,0 km (phí 0đ) và 10,1 km (làm tròn 11 km, phí 5.000đ). Kiểm thử thêm việc thợ không sửa được do thiếu linh kiện/không đúng chuyên môn; yêu cầu ảnh trước/sau, lịch sử duyệt báo giá; công nợ 24 giờ và ngưỡng chặn nhận COD; không đánh dấu khách đã thanh toán nếu chỉ hết hạn xác nhận.

- OTP sai nhiều lần; token hết hạn; truy cập đơn của người khác.

Quy trình: CI chạy test tự động và không cho merge nếu test fail; có ma trận thiết bị (phiên bản, cỡ màn hình); UAT trước khi phát hành. Definition of Done: code đã review, test đạt, không còn lỗi nghiêm trọng, tài liệu API đã cập nhật.

9.2. Vận hành (DevOps)

- Ba môi trường Dev / Staging / Production với cấu hình tách biệt.

- Đóng gói bằng Docker; CI/CD tự động build, test, triển khai.

- Logging tập trung có cấp độ và correlation ID; giám sát lỗi và cảnh báo.

- Backup PostgreSQL định kỳ, có kiểm tra khôi phục; migration database có phiên bản.

10. PHẠM VI MVP VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| MVP (bắt buộc) | Đăng ký/đăng nhập OTP; đăng ký và duyệt hồ sơ thợ; danh mục dịch vụ; gửi yêu cầu đặt dịch vụ để hệ thống tự điều phối: ưu tiên thợ rảnh; có thể mời thợ đang bận đề xuất giờ làm tiếp; tự thông báo cho khách xác nhận trước khi giữ lịch; gợi ý và phân công thợ; cập nhật trạng thái, bản đồ vị trí khi di chuyển; báo giá theo hạng mục và duyệt phát sinh; thanh toán tiền mặt, ghi nhận công nợ hoa hồng và đối soát cơ bản; chứng cứ hoàn thành; đánh giá; Web Admin quản lý đơn/thợ và xử lý không sửa được, khiếu nại cơ bản. Các chức năng cần xây dựng đủ để chạy được luồng end-to-end trong 3 tháng với 2 người. |
| Giai đoạn 2 (chưa làm) | Tích hợp VNPay/QR thu hộ và rút tiền thực; chat realtime đầy đủ (MVP có thể dùng liên hệ hỗ trợ/điện thoại); bảo hành tự động (MVP ghi yêu cầu thủ công); referral; chatbot AI; khuyến mãi nâng cao; báo cáo nâng cao; đối soát tự động, escrow và thanh toán thẻ/ví khác. Thanh toán online được thiết kế luồng và sandbox nếu đủ thời gian, không cam kết vận hành thu hộ thật trong MVP. |

Mỗi use case MVP có 2–3 tiêu chí nghiệm thu dạng Given / When / Then. Ví dụ mẫu:

| Use case | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| Thợ nhận đơn | Hệ thống đang gửi đề nghị tự động tới thợ phù hợp | Hai thợ phản hồi gần đồng thời | Chỉ một đề nghị được giữ tạm hợp lệ; khách nhận thông báo do hệ thống gửi để xác nhận giờ dự kiến; chỉ một lịch được chốt sau xác nhận |
| Khách hủy đơn | Thợ đã nhận đơn quá 5 phút | Khách hủy đơn | Hệ thống tính phí hủy theo quy tắc mục 4 và hiển thị rõ trước khi khách xác nhận |
| Thanh toán VNPay | Khách thanh toán online | Webhook được gửi lặp 2 lần | Đơn chỉ ghi nhận 1 giao dịch thành công |
| Giá ước tính và phí di chuyển | Thợ nhận đơn cách địa chỉ khách 12,3 km | Hệ thống tính phí di chuyển | Làm tròn 13 km, vượt 3 km, phí 15.000đ; khách xác nhận lại trước khi thợ di chuyển |
| Duyệt lại khi phát sinh | Báo giá đã duyệt 350.000đ | Thợ gửi báo giá bổ sung 170.000đ | Khách nhận thông báo app, email hoặc tin nhắn; chưa thanh toán được cho đến khi duyệt; sau duyệt tổng 520.000đ |
| Thanh toán tiền mặt | Đơn hoàn thành, báo giá đã duyệt 520.000đ, khách chọn tiền mặt | Thợ báo lại hệ thống “đã thu đủ” | Ghi khoản công nợ hoa hồng 52.500đ nếu tiền công được duyệt là 350.000đ theo phương án 15% tiền công; xác nhận khách đã trả và thợ đã thu phải được đối chiếu riêng; không tự coi công nợ là tiền đã nộp. |
| Thanh toán QR sai số tiền | Khách quét QR và chuyển thiếu | Cổng gửi webhook | Đơn chuyển “Cần đối soát”, không đóng đơn, CSKH nhận phiếu xử lý |
| Điều phối thợ đang bận | Khách gửi yêu cầu, các thợ gần nhất đang làm việc | Hệ thống mời thợ; thợ báo giờ dự kiến; khách từ chối giờ đó | Hệ thống không giữ lịch chính thức; tự tiếp tục mời thợ kế tiếp và thông báo phương án mới cho khách |

11. SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Dự án được thực hiện tuần tự theo 11 bước; hoàn thành bước nào thì rà soát và xác nhận rồi mới sang bước tiếp theo. Mỗi bước kết thúc bằng phần tự rà soát dưới góc nhìn Security Reviewer và QA (nêu 5 rủi ro còn lại). Toàn bộ tài liệu bảo đảm truy vết: Use case → API → bảng dữ liệu → test case.

| Bước | Nội dung | Hình thức trình bày |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích: actor, use case chính, state machine đơn hàng | Bảng + PlantUML/Mermaid |
| 2 | Kiến trúc tổng thể, vai trò từng thành phần (đặc biệt Redis) | Mô tả + sơ đồ Mermaid |
| 3 | Thiết kế database PostgreSQL và cấu trúc key Redis | Bảng + ERD |
| 4 | Danh sách REST API và sự kiện WebSocket, kèm phân quyền | Bảng |
| 5 | Quy tắc nghiệp vụ chi tiết và tiêu chí nghiệm thu cho từng use case MVP | Bảng Given/When/Then |
| 6 | Mô hình mối đe dọa (threat model) và checklist bảo mật | Bảng |
| 7 | Cấu trúc thư mục project mobile và backend | Cây thư mục |
| 8 | Kế hoạch kiểm thử: test case liên kết use case, chiến lược tự động hóa | Bảng |
| 9 | Code mẫu các module: đặt đơn, tìm thợ gần nhất bằng Redis GEO, thanh toán, kèm test | Code + giải thích |
| 10 | Hướng dẫn triển khai: Docker, CI/CD, giám sát, backup | Hướng dẫn từng bước |
| 11 | Kế hoạch triển khai theo sprint, rủi ro và cách giảm thiểu | Bảng |

12. RỦI RO CHÍNH VÀ HƯỚNG GIẢM THIỂU

Phần này do người tổng hợp rút ra từ các yêu cầu ở trên, dùng làm cơ sở thảo luận.

| Rủi ro | Hướng giảm thiểu |
| --- | --- |
| Nhiều thợ nhận cùng một đơn | Khóa Redis SET NX + TTL kết hợp optimistic locking (cột version) trong PostgreSQL; state machine chặn chuyển trạng thái sai. |
| Thanh toán bị gọi trùng, webhook đến lặp hoặc trễ | Idempotency key, kiểm tra chữ ký webhook, đối soát giao dịch định kỳ. |
| Thợ mất kết nối, server khởi động lại | Trạng thái gốc lưu ở PostgreSQL; client tự kết nối lại realtime; BullMQ có retry và dead-letter queue. |
| Phạm vi MVP lớn so với 3 tháng, 2 người | Chốt 3 tháng và 2 người làm chuẩn kế hoạch; ưu tiên MVP đặt đơn → phân thợ → hẹn giờ/di chuyển → báo giá → hoàn thành → COD và công nợ; chuyển thanh toán qua cổng, chat nâng cao và tự động hóa sang giai đoạn tiếp theo. |
| Lộ dữ liệu cá nhân (CCCD, vị trí, số điện thoại) | Mã hóa AES-256, kiểm tra quyền theo đối tượng, số điện thoại trung gian, xóa EXIF, kế hoạch xử lý sự cố. |
| Chi phí Google Maps và giới hạn hạ tầng 1 VPS | Gửi vị trí mỗi 5–10 giây, theo dõi nền chỉ khi có đơn, cache dữ liệu tĩnh, backend stateless để scale khi cần. |

13. GIẢ ĐỊNH VÀ NỘI DUNG CẦN CHỐT

- Các giá trị trong mục 4 (bán kính, thời gian, phí, tỷ lệ hoa hồng…) là mặc định đề xuất, chưa được kiểm chứng với thị trường thực tế.

- Loại hình dự án đã chốt: đồ án chuyên ngành, xây dựng MVP kiểm chứng nghiệp vụ; triển khai thí điểm tại một số quận TP. Hồ Chí Minh.

- Nền tảng mobile: công nghệ ghi “một codebase Android”

- State management của Flutter (Bloc hay Riverpod) chưa chốt.

- Chatbox hỗ trợ: chatbot AI thuộc giai đoạn 2, cần xác nhận MVP dùng CSKH thật hay chatbot FAQ.

- Thanh toán MVP: khách trả tiền mặt cho thợ; hệ thống ghi nhận và theo dõi công nợ hoa hồng, thợ thanh toán khoản phải trả trong vòng 24 giờ sau hoàn thành. Tích hợp VNPay/QR có thể thử nghiệm sandbox; triển khai thu hộ/chi trả thực tế thuộc giai đoạn sau khi đáp ứng điều kiện pháp lý và kết nối đối tác.

- Các tham số còn cần xác nhận trước khi lập trình: mức phí kiểm tra; phạm vi giảm giá; phí di chuyển cho đơn hẹn giờ và bảo hành; bán kính mở rộng khi thiếu thợ; tỷ lệ 15% trên tiền công là phương án đề xuất. Đã chốt thời gian thực hiện 3 tháng – 2 người. Cơ chế điều phối: khách gửi yêu cầu, hệ thống tự tìm và gửi lời mời cho thợ; thợ rảnh được ưu tiên, thợ đang bận có thể đề xuất giờ bắt đầu sau công việc hiện tại; hệ thống gửi thông báo giờ dự kiến cho khách để xác nhận, sau đó mới giữ lịch chính thức. Nếu không được đồng ý, hệ thống tự tìm thợ khác. Thời gian giữ chỗ tạm và hạn phản hồi áp dụng cấu hình của hệ thống.

- Pháp lý: thu hộ tiền vào tài khoản nền tảng và giữ số dư ví thợ có thể thuộc phạm vi dịch vụ trung gian thanh toán [CẦN XÁC MINH quy định hiện hành của NHNN]; trách nhiệm xuất hóa đơn và thuế [CẦN XÁC MINH].

- Chế độ tối (có/không) và ngân sách hạ tầng cụ thể chưa được xác định.

14. NHẬT KÝ THAY ĐỔI PHẦN THANH TOÁN

- Giá dao động = tiền công min–max + phí di chuyển (vượt 10 km, 5.000đ/km); hệ thống xác nhận lại đặt đơn; không xác nhận kèm lý do (bận, đặt nhầm).

- Báo giá chi tiết theo hạng mục sau khảo sát; duyệt lại khi phát sinh làm tăng tổng tiền; thông báo qua app, email hoặc tin nhắn.

- Thanh toán QR/chuyển khoản qua cổng được cấp phép; tiền mặt có bước trung gian: thợ báo lại, hệ thống trừ hoa hồng vào ví thợ. Công nợ hoa hồng tiền mặt là khoản phải thu từ thợ, khác với tiền đã thu thực tế; có hạn 24 giờ, nhắc quá hạn, khóa nhận đơn COD theo ngưỡng và cơ chế đối soát khi hai bên bất đồng.

- Biên nhận điện tử; đánh giá sau thanh toán; khiếu nại cơ bản; bảo hành 2–3 tháng.

- Công thức số tiền thanh toán và ví dụ; làm tròn quãng đường; hoa hồng tính theo báo giá đã duyệt (không theo số thợ khai); thời hạn báo lại, xác nhận của khách.

- Trạng thái “Chờ khách xác nhận” và “Cần đối soát”; xử lý sai số tiền, trễ QR, khách không phản hồi; kiểm soát tiền công vượt mức tối đa.

- Điều phối tự động theo yêu cầu khách: hệ thống tự tìm thợ rảnh phù hợp trước, rồi có thể gửi đề nghị cho thợ đang bận nếu họ có khả năng nhận việc tiếp theo; thợ báo giờ bắt đầu dự kiến, hệ thống chủ động gửi thông báo cho khách, khách xác nhận rồi mới chốt lịch. Khi không được chấp nhận, hệ thống tự chuyển sang thợ khác; không để trùng lịch. Đồng thời bổ sung xử lý không sửa được, bằng chứng hoàn thành, công nợ hoa hồng và tách trạng thái công việc khỏi thanh toán.